## Slide 1: SoulHunt 2008/11/17
MAIET Entertainment

## Slide 2: 컨셉

## Slide 3: 크롬 레드 중갑

## Slide 4: 렌델 궁정 제 1 기사단 제식

## Slide 5: 캐릭터

## Slide 6: PC>크롬 레드 중갑

## Slide 7: PC>렌델 궁정 제 1 기사단 제식

## Slide 8: 몬스터>rotten dead

## Slide 9: 몬스터>이세니크

## Slide 10: 몬스터>이세니크

## Slide 11: 배경

## Slide 15: 작업
배경
  에다산 완료(10/30)
  창고 2 완료(라이트 작업중)
  트라이얼 필드 작업중(캐슬1, 던전1, 창고3)
  인젠 라이팅 작업중(실내, 밤)
애니메이션
  2hd, none 완료
  1hs 진척률 90%
  arc, 1hp, sta는 공격 제외한 기본동작 완료
  소레나(용) 진척률 50%

## Slide 16: 프로그래밍

## Slide 17: 작업
1hs, 2hs 탤런트 및 포커스 구현
영혼 흡수 시스템 구현
충돌 시스템, 몬스터의 잡기 시스템 보완
DB 리팩토링
검광 이팩트 - 계속 작업중

## Slide 18: 작업
메인 화면 UI 변경 및 보완
  팔레트 – 쿨타임, 무기 바인딩
  내 애너지 게이지
  포커스, 버프
  적 NPC 게이지
  미니맵

## Slide 19: 작업
전투 개선 작업
  전투 공식 변경 – 공격 대미지, 크리티컬, 숙련, 특화
  콤보 액션
  방어 시스템 – 절대 방어, 완전 방어, 부분 방어
  카메라 회전시 애니메이션
  팔레트에 무기 바인딩

## Slide 20: 시연